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                                                                                         УТВЕРЖДЕНА
                                                                            постановлением администрации 

                                                                                          муниципального округа город   

                                                                                          Партизанск  Приморского края







        от 14.08. 2026 года  №1591- па






МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение благоприятной окружающей среды 
и экологической безопасности на территории  
муниципального округа город Партизанск Приморского края» 

ПАСПОРТ

муниципальной программы 

«Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы                 
	Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.

	Соисполнители муниципальной программы                                              
	Не предусмотрены

	Руководитель муниципальной программы
	Первый заместитель главы администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края

	Структура муниципальной программы


	Структура муниципальной программы «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» (далее – муниципальная программа) состоит из отдельных мероприятий:   

1. Предотвращение  негативного воздействия вод (в том числе шахтовых) на территории муниципального округа;

2. Охрана городских лесов;

3. Формирование экологической культуры и повышение уровня экологического образования населения муниципального округа Партизанск Приморского края.



	Цели муниципальной программы                                                                                    
	Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края.

	Задачи муниципальной программы                                                                                  
	- предотвращение подтопления шахтными водами территорий муниципального округа за счёт эксплуатации водоотливных комплексов шахт «Нагорная», «Углекаменская»;

- снижение загрязнения водных объектов за счет эксплуатации очистных сооружений шахтных вод, изливающихся с шахтных полей шахт «Нагорная», «Углекаменская»;
-  сохранение городских лесов;

- повышение экологической культуры населения муниципального округа.

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы                                                         
	- соотношение среднегодового уровня шахтных вод в центре депрессионной воронки, создаваемой водоотливным комплексом  на горном отводе шахты «Нагорная», к проектному уровню шахтных вод;

- доля участников мероприятий, направленных на экологическое просвещение, образование и информирование населения, в общей численности населения муниципального округа город Партизанск Приморского края в возрасте от 6 до 70 лет.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы                                                               
	Муниципальная программа реализуется в  течение 2027-2031 годов в один этап.

	Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на  реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ                                                    
	Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа город Партизанск Приморского края составляет – 41 400 000,00 рублей, в том числе по годам:

2027 год – 8 280 000,00 рублей,

2028 год – 8 280 000,00 рублей,

2029 год – 8 280 000,00 рублей,

2030 год – 8 280 000,00 рублей,
2031 год - 8 280 000,00 рублей.


	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы           
	Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
-предотвратить подтопление зданий и сооружений, расположенных на горном отводе шахты «Нагорная»;
-сохранить городские леса муниципального округа город Партизанск Приморского края;

-повысить уровень экологической культуры населения муниципального округа город Партизанск Приморского края.



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ


Настоящая муниципальная программа разработана с целью обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, включающей в себя состояние защищенности  природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края на основании: Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «Об охране окружающей среды», Федерального закона РФ от 23.11.201995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. 29.12.2025) и принимаемых в соответствии с ними других федеральных законах, иных правовых актах Российской Федерации, Законом Приморского края от 04.08.2011 № 789-КЗ ( ред. 30.09.2025) «Об охране окружающей среды в Приморском крае», Постановления Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 940-па (ред. от 23.01.2026) "Об утверждении государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края". 
На муниципальное образование возложены полномочия по организации мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защите населения и территорий муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, расположенных в границах муниципального округа. 

При разработке Программы были приняты во внимание сложившиеся в муниципальном округе негативные последствия закрытия шахт. Общая площадь подверженной затоплению территории микрорайона ш. Нагорная составляет 5,3 км2. На указанной площади расположено 185 жилых домов, в которых проживает  1,24 тыс. человек. С целью недопущения подтопления домов по ул. Заштольной, Луговой, Степной, Пугачева, Партизанской, Лермонтова, Тургенева, Гайдара и др. на горном отводе шахты «Нагорная», эксплуатируется водоотливной комплекс с очистными сооружениями шахтных вод по адресу: г. Партизанск, ул. Партизанская, 124.  
Согласно Выписке из отчета за 2025 год Приморского центра экологического мониторинга о выполнении работ по государственному контракту от 03.04.2023 №0173100008323000025/К/12/П, чтобы исключить процессы подтопления защищаемой территории шахтными водами и выход их в водоносный горизонт аллювиальных отложений реки Постышевка, достаточно удерживать  уровень шахтных вод на флангах депрессионной воронки на отметке +90м при динамическом уровне в водопонизительной скважине 2ВП в +80м. Через данный водоотливной комплекс производится сброс очищенных шахтных вод в ручей Ольховый. 
Общая площадь подверженной затоплению территории с. Углекаменск составляет 12 км2. На указанной площади расположено 217 жилых домов, в которых проживает 0,59 тыс. человек. С целью недопущения подтопления домов по ул. Шахтеров, Свободы, Целинной, Бархатной, Горняцкой, Молодежной, Дубовой, Арсеньева и Советской на горном отводе шахты «Углекаменская» эксплуатируются очистные сооружения шахтных вод по адресу: г. Партизанск, примерно 150 м. на юг от ориентира, адрес ориентира: г. Партизанск, 8-й километр трассы Партизанск-Шкотово. Шахтные воды, изливающиеся с шахтного поля шахты «Углекаменской», перепускаются через систему очистных сооружений и затем сбрасываются в протоку реки Тигровой. По комплексному индексу загрязнения воды (КИЗВ), шахтные воды относятся к грязным водам. В соответствии с рекомендациями из отчета Приморского центра экологического мониторинга за 2025 год администрации муниципального округа город Партизанск рекомендовано обеспечить стабильную работу водоотливного комплекса (стр. 54 отчета).
  Для обеспечения эффективной работы очистных сооружений водоотливного комплекса необходимо своевременно производить оплату за потребленную электроэнергию и оплату труда дежурных специалистов, обеспечивающих ежедневный мониторинг уровня воды в скважинах и бесперебойную работу электрооборудования. Регулярно производить скос травы на прилегающих территориях, уборку прилегающей территории от древено-кустарниковой растительности, восстанавливать ограждение и освещение в случае утраты, очищать отстойники воды от осадков, промывать, осуществлять замену фильтрующего массива, производить замену вышедших из строя железобетонных лотков, погружных насосов, кабелей, электрического оборудования, производить иные ремонтные работы в соответствии с техническим заданием муниципального контракта. 

На территории муниципального округа город Партизанск Приморского края имеются защитные городские леса, расположенные на землях населённых пунктов. Общая площадь таких лесов составляет 10 552, 749 га. На всей территории городских лесов проведено лесоустройство, определены границы городских лесов, разбита квартальная сеть, произведена таксация лесов, определены виды разрешенного использования лесов, ограничения использования лесов, мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. Проведены работы по межеванию лесных участков и постановке их на кадастровый учёт. С целью сохранения лесов необходимо принятие своевременных мер по информированию населения о пожарной безопасности в городских лесах. 

Экологическое воспитание, образование и просвещение должно начинаться с дошкольных образовательных учреждений и продолжаться в общеобразовательных, начальных, средних, высших профессиональных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования. Необходимо осуществлять поддержку экологического воспитания, экологических лагерей, экспедиций, походов и экскурсий. Проведение общегородских экологических конкурсов, викторин, конференций, экологических акций и других общегородских мероприятий как познавательного, так и практического плана стимулирует образовательные учреждения всех уровней уделять больше внимания экологическому воспитанию подрастающего поколения.


С целью поднятия уровня экологических знаний и экологической культуры населения округа в целом, необходимо больше внимания уделять пропаганде экологически грамотного поведения граждан через средства массовой информации, с помощью наглядной агитации. 
2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Для реализации цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:


- предотвращение подтопления шахтными водами территорий городского округа за счёт эксплуатации водоотливных комплексов шахт «Нагорная», «Углекаменская»;


- снижение загрязнения водных объектов за счет эксплуатации очистных сооружений шахтных вод, изливающихся с шахтных полей шахт «Нагорная», «Углекаменская»;


- сохранение защитных городских лесов;

- повышение экологической культуры населения городского округа.

3.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Плановые значения показателей муниципальной программы, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Перечень мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы, и план их реализации приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработки решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.
Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

Управление муниципальной программой осуществляется ответственным исполнителем.
Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края:

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение муниципальной программы в установленном порядке;

- организует и обеспечивает реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и представляет его в отдел экономики управления экономики и собственности, заместителю главы администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края по курируемому направлению;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации муниципального округа город Партизанск приморского края.

Отчёты о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий предоставляются отделом агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности в отдел экономики управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.
7. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в один этап в течение 5 лет в период с 2027 по 2031 год. 

__________________

Приложение 1
к муниципальной программе
«Обеспечение благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности 
на территории муниципального
 округа город Партизанск Приморского края», утвержденной

постановлением администрации 

муниципального округа город Партизанск Приморского края 
от 14.08. 2026 г. №   1591 -па 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

	 «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 

	(наименование муниципальной программы)


	№  
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. 

измерения
	Значения показателей

	
	
	
	базовый

2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие 1. Предотвращение негативного воздействия вод (в том числе шахтовых) на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края

	1.1.


	Соотношение среднегодового уровня шахтных вод в центре депрессионной воронки, создаваемой водоотливным комплексом на горном отводе шахты «Нагорная», к проектному уровню шахтных вод.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Основное мероприятие 3. Формирование экологической культуры и повышение уровня экологического образования населения муниципального округа город Партизанск Приморского края.

	2.1.
	Доля участников мероприятий, направленных на экологическое просвещение, образование и информирование населения, в общей численности населения муниципального округа город Партизанск Приморского края в возрасте от 6 до 70 лет
	%
	22
	24
	28
	30
	32
	34


___________________
Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального
                                                                                                             округа город Партизанск Приморского края», 
                                                                                                                   утвержденной постановлением администрации  
                                                                                                                                    муниципального округа город
                                                                                                                                    Партизанск Приморского края

            от 14.08. 2026 г. №   1591 -па 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
«Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности 
на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, 

соисполнители
	Срок   реализации
	Ожидаемый 

непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	начала 

реализации
	окончания 

реализации
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Основное мероприятие. Предотвращение негативного воздействия вод (в том числе шахтовых) на территории Партизанского городского округа.

	1.1.
	Эксплуатация и обеспечение функционирования водоотливного комплекса на горном отводе шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская». 
	Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности


	2027
	2031
	Недопущение подтопления территорий муниципального округа город Партизанск Приморского края подземными шахтными водами, уменьшение негативного воздействия шахтных вод на поверхностные водные объекты.

	2.
	Основное мероприятие. Охрана городских лесов.

	2.1.
	Изготовление баннеров и других агитационных материалов по охране лесов от пожаров.
	Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности
	2027
	2031
	Повышение информированности населения муниципального округа в области пожарной безопасности

	3.
	Основное мероприятие. Формирование экологической культуры и повышение уровня экологического образования населения муниципального округа город Партизанск Приморского края.



	3.1.
	Проведение мероприятий экологической направленности (марафоны, акции, конкурсы и другие мероприятия).
	Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности 
	2027
	2031
	Повышение уровня экологической культуры и образования населения муниципального округа.

	3.2.
	Изготовление агитационных материалов (баннеров, проспектов и т.п) по охране окружающей среды.
	Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности 
	2027
	2031
	Повышение уровня экологической культуры и образования населения муниципального округа.


___________
Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности 

на территории муниципального
 округа город Партизанск Приморского края», утвержденной

постановлением администрации 

муниципального округа город Партизанск Приморского края от 14.08. 2026 г. №   1591 -па 

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

	 «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности 

на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 
	

	 (наименование муниципальной программы)
	


	№  
п/п
	Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприятий
	Источники 

ресурсного 

обеспечения
	Оценка расходов (руб.), годы



	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 
	всего            
	8 280 000,00
	8 280 000,00
	8 280 000,00
	8 280 000,00
	8 280 000,00
	41 400 000,00

	
	
	местный бюджет
	8 280 000,00
	8 280 000,00
	8 280 000,00
	8 280 000,00
	8 280 000,00
	41 400 000,00

	1.
	Основное мероприятие 1. 

Предотвращение негативного воздействия вод (в том числе шахтовых) на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края
	всего            
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	41 000 000,00

	
	
	местный бюджет
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	41 000 000,00

	1.1.
	Мероприятие 1.1.

Эксплуатация и обеспечение функционирования водоотливного комплекса на горном отводе шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская».
	всего
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	41 000 000,00

	
	
	местный бюджет
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	8 200 000,00
	41 000 000,00

	2.
	Основное мероприятие 2. 

Охрана городских лесов.


	всего
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	50 000,00

	
	
	местный бюджет
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	50 000,00 

	2.1
	Мероприятие 2.2.  

Изготовление баннеров и других агитационных материалов по охране лесов от пожаров.
	всего
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	50 000,00

	
	
	местный бюджет
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	50 000,00

	3
	Основное мероприятие 3. 

Формирование экологической культуры и повышение уровня экологического образования населения муниципального округа город Партизанск Приморского края
	всего
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	 350 000,00 

	
	
	местный бюджет
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	35 000,00

	3.1
	Мероприятие 3.1. 

Проведение  мероприятий экологической направленности (марафоны, акции, конкурсы и другие мероприятия).
	всего
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	250 000,00

	
	
	местный бюджет
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	250 000,00

	3.2
	Мероприятие 3.2. 

Изготовление агитационных материалов (баннеров, проспектов и т.п.) по охране окружающей среды.
	всего
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	100 000,00

	
	
	местный бюджет
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	100 000,00


_________________________ 
